КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «Ужурский район 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | «Юный фермер - как школьный зоотерапевт» |
| --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА | РССМ |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) | У детей с ОВЗ в нашей школе возникают проблемы страха при общении в социальной и бытовой сфере, неуверенность в принятии каких либо решений. Для решения этих проблем необходимо на базе школы создать условия для реализации программы «Использование зоотерапии в работе с детьми ОВЗ». |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА | На базе МБОУ «Малоимышская СОШ» силами обучающихся, родителей и педагогов запущена в эксплуатацию мини ферма по выращиванию кроликов, кур, индюков, уток, гусей и голубей. В МБОУ «Малоимышская СОШ» обучается 119 учащихся, к сожалению и это тенденция повсеместная, ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ. На данный момент в школе 25 учащихся с ограниченным здоровьем, практически каждый пятый в школе ребенок, плюс 5 детей инвалидов детства.В школе была разработанаобразовательная программа по теме «Использование зоотерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями». Данная тема была выбрана не случайно. Данный проект «зоотерапия» поможет детям преодолеть страхи и неуверенность, оказать значительное благоприятное воздействие на школьников с невротическими, психическими заболеваниями, с задержкой умственного развития. Особенность проекта заключается в том, что в нем участвуют дети и с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Любой живой уголок, созданный в условиях обычной школы , может служить базой для проведения занятий. Для этого необходимо наличие отдельного помещения, в котором будут размещены животные, и специалиста, который бы за ними ухаживал. В условиях нашей фермы дети могут не только познакомиться с животными, но и в течение продолжительного времени наблюдать за их поведением, ухаживать за своими любимцами. |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | Создание на базе МБОУ «Малоимышская СОШ» животноводческой фермы отдельного миникоплекса для размещения и ухаживания за животными «ПОНИ» для реализации образовательной программы «Зоотерапии в работе с детьми с ОВЗ» |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | 1.Подготовить необходимые ресурсы для создания миникомплека «ПОНИ»; 2. Создать коневодческий мини комплекс; 3.Организовать постоянную деятельность мини комплексана территории МБОУ «Малоимышская СОШ»; 4. Обучить ребят основампредпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса. |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | Действие | Срок | Ответственный |
|  | Создание инициативной группы заинтересованных в проекте лиц. Зона ответственности | 25.04.2018 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Согласование всех необходимых организационных вопросов | 26.04.2018 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Обучение по технике безопасности. Подготовка строительной площадки | 04.06-08.06 | Специалисты районного управления образования, специалиста школьного ЖКХ «Забота» стройотряд |
|  | Приобретение, подвоз разгрузка, складирование строительных материалов | 11.06- 13.06 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. стройотряд |
|  | Земляные работы (уравнивание дерна, дренаж, крепление фундамента, выкапывание ям) | 14.06 - 8.07 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. стройотряд |
|  | Укладка потолка под навеса | 9.07-13.07 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Возведение стропил, строительство крыши | 16.07-17.07 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Устройство стропил и заборов | 18.07-20.08 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Вкапывание столбов для летней веранды | 23.07-25.07 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Обшивка летней веранды | 26.7-27.07 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Укладка окон летней веранды | 30.07-31.07 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Укладка потолка | 1.08-3.08 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Установка дверей фермы и летней веранды | 6.08 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Установка печи для обогрева | 13.08-15.08 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Монтаж освещения | 16.08-17.08 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Установка оборудования необходимого для производственного процесса на ферме | 20.08-22.08 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Провести комиссионный анализ обследование и результат выполненных работ | 23.08-24.08 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Завоз животных. Начало производственного процесса | 27.08-30.08 | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |
|  | Торжественная организация ввода в эксплантацию фермы с участием заинтересованных в проекте лиц. | 31.08 | Учащиеся, учителя, родители, спонсоры. |
|  | Начало производственного процесса | С 1 сентября 2019г. | МБОУ «Малоимышская СОШ» |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | С 25.04.2019 - 31.09. 2019 года. |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА | 1.Школьники и преподаватели Малоимышской школы. 2. Специалисты ЗАО «Искра», ЗАО «Солгонское». 3. Преподаватели и научные сотрудники Красноярского аграрного университета. 4. Родители обучающихся. 5. Жители села Малый Имыш. |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА | 1.Создание на базе школьной фермыотдельного миникоплекса для размещения и ухаживания за животными «ПОНИ» для реализации программы «Зоотерапии в работе с детьми с ОВЗ» 2. Участие всех школьников в производственных процессах школьной фермы -119 человек. 3. Привлечение родителей обучающихся, населения, специалистов хозяйств у нас в районе и в соседних районах в популяризации программы «Зоотерапия в работе с детьми с ОВЗ». 4. Обучение учащихся 9-11классов (18 человек) основам предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса. |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |
| Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село) | МБОУ «Малоимышская СОШ», Ужурский район, село Малый Имыш |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Ужурский, Балахтинский, Новоселовский районы |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
| № | Наименование расходных материалов и услуг | Цена за ед., руб | Количество, шт/усл. | Общая стоимость, руб. | Источник цены |
|  | Доска заборная | 7500 руб. за куб. | 2 куба. | 15000 руб. | ЧП «Твой дом» |
|  | Плаха | 9500 руб. за куб. | 0.5 куб | 4750 руб. | ЧП «Твой дом» |
|  | Тес | 9500 руб.за куб | 0.5 куба | 4750 руб. | ЧП «Твой дом» |
|  | Профильный лист | 250 руб. за 1 кв2 | 10 кв2 | 2500 руб. | ЧП «Твой дом» |
|  | Столбики (лиственные) | 320 руб. за 1 шт. | 10 шт. | 3200 руб. | ЧП «Твой дом» |
|  | Саморезы | 1 кг. – 300 руб. | 1 кг. | 300 руб. | ЧП «Твой дом» |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) | - |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. | Итого:30000 руб. |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ | Администрация Малоимышского сельского совета. Специалисты районного управления образования. Специалист школьного ЖКХ «Забота». Гравий, песок, щебенка, финансирование на приобретение животных – ПОНИ. Земля, школьный приусадебный участок (оформленный и поставленный на учет) Здание и ресурс школы для создания системы непрерывного агробизнесобразования Преподаватели, родители, рабочие по обслуживанию зданияФинансирование на приобретение ПОНИ и сбруи. ЗАО «ИСКРА» Поддержка Администрации Малоимышского сельского совета Технологические специалисты узкого профиля, преподаватели Агроуниверситета Необходимые комбикорма ЗАО «ИСКРА». |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Кузнецова Христина Андреевна |
| Дата рождения | 06.12.1990 |
| Номер телефона | 89676116587 |
| Электронная почта | moumalim@mail.ru |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | https://vk.com/id99912413 |
| Место учебы/работы | МБОУ «Малоимышская СОШ» |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона, электронная почта | Место учебы/работы |
| Шкуратова Полина Сергеевна | 05.10.2002 | 89631836361 | МБОУ «Малоимышская СОШ» |
| Елфимов Дмитрий Юрьевич | 19.01.2002 | 89131845725 | МБОУ «Малоимышская СОШ» |
| Пентак Виктория Алексеевна | 19.06.2001 | 89509850695 | МБОУ «Малоимышская СОШ» |